道滘镇花园大街街道立面改造工程       房屋安全鉴定采购项目需求书

# 一、项目概况

# 1.项目名称：道滘镇花园大街街道立面改造工程房屋安全鉴定

# 2.采购编号：

# 3.采购单位：东莞市道滘镇人民政府住房规划建设局

# 4.预算金额：人民币叁拾万元整（小写：300000.00元）

# 注：预算金额=15元/平方米×20000平方米（估算建筑面积），具体金额以中标金额及实际鉴定面积计算为准

# 二、项目具体内容及技术要求

# 对道滘镇花园大街需进行外立面改造的房屋进行房屋安全鉴定（鉴定建筑面积约20000平方米，具体鉴定面积以实际情况为准），出具房屋安全鉴定报告（含建筑物平面布置图）供设计单位图纸设计及审图使用。

三、服务期限及地点

（一）服务期限：服务机构中选后3个工作日内到现场进行检测，检测后需在7个工作日内出具房屋鉴定报告。

（二）服务地点：道滘镇花园大街。

# 四、检测要求

1.在检测过程中，乙方须对建筑物表面造成的破损进行修复，并对场地进行清扫、清理。按国家省市安全文明施工规范执行，应注意安全文明施工。

2.乙方应服从采购方的管理和监督检查，按既定程序对房屋进行安全鉴定，报告须如实放映房屋质量情况。

3.供货方应遵守采购方提出的其它合理要求。

五、验收要求

1.乙方需按国家有关规定、规范对指定房屋进行安全鉴定，出具《房屋安全鉴定报告》需满足图纸设计和图纸审查要求。如报告的技术性能不能满足设计、审图要求，采购方有权按检验结果向供货方提出补足、更换或索赔要求。

六、

付款方式

1.待乙方提交《房屋结构安全鉴定报告书》等全部报告材料，报告资料供设计单位作为设计依据且图纸经审图合格后，乙方可向甲方提出拨款申请，甲方在收到拨款申请后15个工作日内一次性付清鉴定费用。

2.付款方式：采用银行汇付（含电汇）等形式。

3.每笔款项支付时，供货方同时向采购方提供相应金额的正式发票。经政府财审确认后,采购方按合同约定支付相关款项给供货方。因政府财审手续造成付款延迟,供货方不得追究采购方违约责任。

七、投标人资格与资质的要求：

1.须为在中华人民共和国境内登记注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。

2.服务机构须在东莞市建筑行业企业信用管理手册中已登记备案的房屋安全鉴定机构且状态为可用状态。
    3.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。
    4.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
    5.凡两家或以上供应商参加同一项目的采购，有如下情况的，一经发现，将视同串标处理：①为同一法定代表人的；②为同一股东控股的；③其中一家公司为其他公司最大股东的。
    6.本项目不接受联合体投标。

八、投标保证金

1.投标保证金：人民币 5000 元。

2.投标人应按规定数额及时间提交投标保证金，并作为其投标的一部分。

3.提交保证金是对投标人的投标行为产生约束作用。保证招标投标活动的严肃性。

4.投标人在投标截止时间前（即公告的开标时间前），应按规定的金额提交投标担保。投标保证金的提交要求如下：

（1）投标人缴纳的投标保证金须由投标人银行账户转入以下采购代理机构银行账户，且投标人与交款人的名称必须一致。非投标人缴纳的投标保证金无效。

收款人：东莞市道滘镇招投标服务所

开户行：广发银行股份有限公司东莞道滘支行

帐  号：6232590699050003001

（2）缴存投标保证金必须在投标截止时间前完成，以款项到达银行帐户时间为确认缴存时间。在投标截止时间后转入的保证金，一律不予认定，因此而导致无法参与投标的相关责任由投标人自行承担。

（3）凡没有根据规定递交投标保证金的投标，应视为非响应性投标予以拒绝。

5.投标保证金退回如下：

（1）未中标的投标人投标保证金自投标会结束5个工作日内无息原路退回；

（2）中标人或采购人在签订采购合同之日起五个工作日内携带合同副本，到道滘镇招投标服务所办理投标保证金退回手续。招投标服务所自收到合同副本起5个工作日内无息原路退回投标保证金。

6.存在下列任何一种情况，投标保证金将被没收：

（1）投标人在招标文件中规定的投标有效期撤回其投标；

（2）投标人串通投标或者以其他弄虚作假方式投标；

（3）投标人提供虚假情况被质疑投诉；

（4）中标人无故放弃中标项目或无正当理由在规定时间内不与招标人签订合同的；

（5）法律法规规定和招标文件中规定的其它情况。

九、招标废标条件

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标： 
　　1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； 
　　2.出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
　　3.投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的； 
　　4.因重大变故，采购任务取消的。 
　　废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

十、最高限价及定标方式

1. 最高限价：15元/平方米（即报价不得高于最高限价）。

2.定标方式：采用最低价中标法确定成交候选人，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商为成交候选人。最低报价相同的，采用随机摇珠的方式确定成交候选人。

十一、投标文件密封和标记

1.投标文件密封封口处须加盖投标单位公章，否则其投标将被拒绝。

2.所有信封（包括内外层信封）均应：

（1）清楚标明递交至：东莞市道滘镇道厚路创新岛2号4楼招投标服务所（中国银行道滘支行旁）

（2）注明采购编号：          、项目名称（            ）和“在    年    月    日   时   分（24小时制）之前不得启封”的字样。

（3）清楚标明投标人。

（4）如果外层信封未按第九条要求加写标记和密封，招标人或招标代理机构对误投或过早启封概不负责。

十二、投标截止时间

1.本项目递交投标文件的截止时间为【    年  月  日           时  分（24小时制）】。

2.招标人或招标代理机构将拒绝并原封退回截止期后收到的任何投标文件。

3.投标会议签到和开标时需有投标人的法定代表人或其授权代表参加，参加开标的代表必须携带有效的身份证准时参加开标会并签名报到，以证明其出席。

十三、投标文件的修改与撤回

1.投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但投标人必须投标截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交给招标代理机构。

2. 投标人的修改或撤回通知应按规定编制、密封、标记

和发送。

3.在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

4.从投标截止时间至投标人在投标函格式中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金被没收。

十四、开标

递交投标文件的截止时间后，招标人或招标代理对投标文件开启，并现场宣读投标报价，按定标方式确定中标人。（无需进行现场报价）

十五、投标文件组成

投标文件组成包括但不限于：投标文件封面、投标函、投标承诺书、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明、法定代表人授权委托书（如法人到会，无需委托书）、法定代表人身份证明书。投标文件未包括投标文件封面、投标函、投标承诺书、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明、法定代表人授权委托书（如法人到会，无需委托书）、法定代表人身份证明书中的任何一项的为无效投标文件。

投标文件格式

投标文件

采购编号：

项目名称：

采购人：

投标人：                             （盖公章）

递交地点：

在     年    月    日   时   分（24小时制）之前不得启封

注意：所有信封（包括内外层信封）均附本页。

一、报 价 函

致： 东莞市道滘镇人民政府住房规划建设局

1、根据你方采购项目编号为                     的道滘镇花园大街街道立面改造工程房屋安全鉴定采购项目需求说明，我方愿意承担该项目，我方报价为人民币   佰   拾  元  角  分   每平方米（RMB     元/平方米）。

2、我方已详细审核采购公告和采购项目需求说明，包括有关附件。

3一旦我方中标，我方保证签订的合同生效之日起至出具房屋安全鉴定报告之日止。

4、我方已按照用户需求书的规定提交金额为人民币 5000元的投标担保。如果我们在本投标文件有效期内撤回投标文件；或拒绝接受依据投标人须知的规定对投标文件中细微偏差进行澄清和补正；或拒绝签订合同等情况；你方有权没收投标担保，取消我单位中标资格。

5、我方承诺所提交的所有资料均真实有效，若有虚假，我方愿意接受按弄虚作假骗取中标的有关规定进行处理，并承担相应的法律责任。

6、除非另外达成协议并生效，本报价函将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投 标 人：                                  （盖公司法人公章）

单位地址：

法定代表人或授权代理人：                           （签章）

邮政编码：		    电话：	           	 传真：

日期：      年    月    日

(注：1、本投标函篇幅超过壹页的,须每页加盖投标人公司法人公章；本投标文件必须按规定的格式打印,手写、涂改无效。2、大写金额数字用“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖”填写)

二、投标承诺书

致：东莞市道滘镇人民政府住房规划建设局

本公司参加道滘镇花园大街街道立面改造工程房屋安全鉴定采购项目（采购编号：　　　　）的政府采购活动，并声明：

本公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，已清楚询价文件所有要求及有关规定；并承诺参加本次政府采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由本公司承担。

特此声明！

投标人名称（加盖公章）：

日期：

三、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：东莞市道滘镇人民政府住房规划建设局

本公司参加 道滘镇花园大街街道立面改造工程房屋安全鉴定采购项目（采购编号：　　　　）的政府采购活动，并声明：

本公司参加本采购项目政府采购前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称（加盖公章）：

日期：

四、法定代表人授权委托书

致：东莞市道滘镇人民政府住房规划建设局

本委托书声明：在下面签字的           （法定代表人姓名、职务）代表             （供应商名称）委托在下面签字的          （授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就 道滘镇花园大街街道立面改造工程房屋安全鉴定采购项目（采购编号：          ）采购的相关服务的报价和合同的执行，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜（须提供授权代表身份证复印件）。

本委托书于　  年　月　日签字生效。

授权代表人身份证复印件（正、反面）粘贴处

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（签名或盖私章）：

授权代表（签名或盖私章）：

日期：

五、法定代表人身份证明书

致：东莞市道滘镇人民政府住房规划建设局

本证明书声明：注册于         （国家名称）的　           　（供应商名称）在下面签字的　　　　　（法定代表人姓名、职务）为本公司的合法代表人（须提供法定代表人身份证复印件）。

特此证明。

法定代表人身份证复印件（正、反面）粘贴处

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（签名或盖私章）：

日期：